**TERVEZET!**

A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. sz. – az AB határozata, 24/2011., 121/2012., 42/2013. sz. – az AB határozata, 50/2013. sz. – az AB határozata, 89/2013. sz. –az AB határozata, 132/2014., 154/2014. és 83/2018., 31/2019., 37/2019. – más törv., 9/2020 és 52/2021. sz.) 94. szakaszának 1. bekezdése, az építési telek rendezése tartalmáról, eljárásáról és a program meghozatalának módjáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 27/2015. sz.) 7. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakaszának 21. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2022 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tartott ülésén meghozta az alábbi

**É V E S P R O G R A M O T**

**a 2023-as évben Zenta község éves építési telkének rendezéséről**

1. **BEVEZETŐ RÉSZ**

Az éves program a 2023-as évben Zenta község építési telkének rendezéséről (a továbbiakban: program) kidolgozását a tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. sz. – az AB határozata, 24/2011., 121/2012., 42/2013. sz. – az AB határozata, 50/2013. sz. – az AB határozata, 89/2013. sz. –az AB határozata, 132/2014., 154/2014., 83/2018. 31/2019. és 37/2019. – más törv., 9/2020 és 52/2021. sz.) 94. szakaszának 1. bekezdésével, az építési telek rendezése tartalmáról, eljárásáról és a program meghozatalának módjáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 27/2015. sz.) rendelkezéseivel összhangban kezdtük meg.

Az éves program területileg felöleli Zenta község területét.

Az éves programot a 2023-as évre hozzuk meg és a 2023-tól a 2027-ig terjedő időszakra Zenta község építési telkének rendezéséről szóló középtávú programmal, száma 350-50/2022-I, amelyet a Zentai Községi Képviselő-testület 2022.11.29-én hozott meg és Zenta község 2023-as évi költségvetés-tervezetéről szóló rendelettel összhangban került kidolgozásra.

Zenta község Községi Közigazgatási Hivatala az éves programtervezetet a 2023-as évben az építési telek rendezéséről 2022.11.29-én közzétette Zenta község hivatalos honlapján, a felhívással minden érdekelt személynek, hogy küldjék meg a kommentárjaikat a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal építésügyi és kommunális teendők osztályvezetőjének a közzétételtől számított 10 napon belül.

A megadott határidőben a következő kommentárok érkeztek be: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület ülései által hozott anyagok javaslattevője megerősítette a 2023-as évi építési telek rendezése éves programjavaslatát, és azt utalta a Zentai Községi Képviselő-testületnek megvitatás és elfogadás céljából.

1. **A HELYI ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG ÖSSZES FEJLESZTÉSI CÉLJAIVAL A PROGRAM ÖSSZEHANGOLTSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE**
   1. **A program összehangoltsága a helyi önkormányzati egység területfejlesztési céljaival**

Zenta község hajlik az ésszerű beruházások felé a kommunális infrastruktúra létesítményeibe és feltételek megteremtésére a helyi önkormányzati egység további folyamatos fejlesztésére.

A tervezett munkálatok megvalósítása hozzájárulnak a lakott települések minőségesebb kommunális infrastruktúrával való felszereltségéhez és a környezetvédelemhez.

* 1. **A program összehangoltsága egyes tevékenységekben a fejlesztési célokkal**

A hatások, amelyeket elvárunk a program végrehajtásával:

- a lakott települések minőségesebb felszereltsége kommunális infrastruktúrával (korszerű úttestek kiépítése, egészséges ivóvíz, a szennyvizek elvezetése),

- a meglévő kommunális rendszerek minőségének javítása és kibővítése,

- az ipari övezetek kommunális infrastruktúrával való felszerelése, amivel megteremtjük a lehetőségét új termelési kapacitásoknak és új munkahelyek nyitásának,

- az oktatási, kulturális és egészségügyi intézményekben a feltételek javítása, a turisztikai kapacitás javítása, jobb feltételek teremtése a sport és a rekreáció fejlesztésére, minőségesebb környezetvédelem, a polgárvédelem és a védelem területén a biztonsági fokozat növelése.

* 1. **A program módosításának és kiegészítésének lehetőségei**

Feltételezzük a lehetőséget a programba való új aktivitások bekapcsolódására, miközben tiszteletben kell tartani a feltételeket, hogy megakadályozzuk az újak nem kívánt kihatását a már előirányozott munkálatokra.

A program leglényegesebb aktivitásai, amelyeknek a megvalósítását biztosítani kell, a tervdokumentáció kidolgozása, mert anélkül, a funkcionális függőség miatt, kérdésessé válna a többi előirányozott munkálat kivitelezése.

A feltételesen előirányozott létesítmények és munkálatok (a feltételes előirányozottság oka, hogy nincsenek megbízható bizonyítékok, hogy végrehajtásra kerülnek a programidőszakban): a IIa rendű 105-ös számú állami útvonal részletes szabályozási tervének a kidolgozása Zenta település területén - mivel a szóban forgó tervaktus kidolgozása hosszan tartó munka, nincs megbízható információ arról, hogy a 2023-as év végéig be is fejeződik.

**3. AZ ÉPÍTÉSI TELEK RENDEZÉSÉN A KÖZÉPTÁVÚ PROGRAMMAL ELŐIRÁNYOZOTT MUNKÁLATOK ÁLLÁSA**

Tekintettel, hogy a 2023-tól a 2027-ig terjedő időszakra Zenta község építési telke rendezésének középtávú programjának megvalósulása csak a következő év január 1-jével kezdődik, még nem eszközöltük a szóban forgó középtávú programmal felölelt munkálatok végrehajtását, de folyamatban van azon munkálatok végrehajtása, amelyek az előző, a 2018-tól a 2022-ig terjedő időszakra Zenta község építési telke rendezésének középtávú programja érvényességének idején kezdődtek, éspedig: a IIa rendű, 105-ös számú állami útvonal részletes szabályozási tervének kidolgozása Zenta település építési területén belül.

**4. KRITÉRIUMOK A KÖZÉPTÁVÚ PROGRAMBÓL A MUNKÁLATOK KIVÁLASZTÁSÁRA, AMELYEK A 2023-AS ÉVI PROGRAM ALAPJÁN KERÜLNEK VÉGREHAJTÁSRA**

A munkálatok kiválasztási kritériumai a középtávú programból, amelyek a 2023-as évi éves programban találhatóak, az alábbiak szerint kerülnek besorolásra:

A) folyó munkálatok, amelyeket folytatni kell

B) elsőbbség a többi munkálat között,

C) technológiai feltételek, amelyeket az elfogadott elsőbbségek határoznak meg,

D) pénzügyi, szervezeti és más körülmények, amelyek kihatással vannak a munkálatok kivitelezésének elsőbbségére és ütemére a középtávú programból.

A) A munkálatok kiválasztásának fontos kritériumai a középtávú programból, amelyek a 2023-as évi éves programban szerepelnek azok, hogy a folyó munkálatokat folytatni kell: mindenkinek, aki akárcsak egy kicsit is ért a szakmához nem szükséges elmagyarázni a káros következményeket, amelyek a megkezdett munkák beszüntetéséből keletkeznének, kizárólag azon okból, mert letelt a határidő, amelyre a programot meghozták.

Úgyszintén folytatni kell a korábban felvállalt kötelezettségeket: pl. rendszeresen fizetni kell a részleteket, amennyiben az építési telek vagy a kommunális infrastruktúra létesítménye beszerzéséről szóló szerződés az ár törlesztésének kötelezettségével került megkötésre, részletekben, hosszabb időtartamban.

B) Egyéb fontos kritériumok, amelyek megállapítják az elsőbbséget a munkálatok között az alábbiak:

- az emberek életére vagy egészségére káros következmények, amelyek keletkeznének, ha a szóban forgó munkálatokat nem végeznénk el,

- a hatásköri bíróság ítélete vagy a hatásköri szerv határozata, amellyel Zenta községnek meghagyták bizonyos munkálatok kivitelezését,

- törvényes kötelezettség, amely meghagyja Zenta községnek bizonyos munkálatok kivitelezését,

- szükséges szükséglet bizonyos munkálatok elvégzésére, előfeltételek megteremtésére, illetve felállítására a kommunális tevékenység végzéséhez.

C) A technológiai feltételek alatt, amelyek meghatározzák az elsőbbséget a legfontosabb kritérium a szükséges tervalap, illetve tervdokumentáció kidolgozása, amelyek nélkül elképzelhetetlen bármilyen beruházás végzése.

Úgyszintén fontos kritériumot képez, hogy bármiféle beruházás megkezdése elképzelhetetlen a többi előkészítő munkálat elvégzése nélkül.

D) A legfontosabb kritérium a pénzügyi, szervezeti és más körülmények között, amelyek kihatással vannak a munkálatok kivitelezése elsőbbségének kiválasztására és ütemére a középtávú programból az alábbiak:

- szükséges kiválasztani a munkálatok elvégzését, amelyeket jelentős részben a rendeltetésszerű átutalásokból kerülnek finanszírozásra magasabb hatalmi szintek által, illetve külföldi adományokból,

- kívánatos, hogy egyidejűleg vagy azonnal elvégezzék a munkálatokat, amelyek egyidejű elvégzésével jelentős megtakarításra kerülhet sor (pl. több kommunális vezeték egyidejű elhelyezése, egy bizonyos létesítményen különböző beruházások egyidejű elvégzése, amelyen rekonstrukciót végeznek stb.).

1. **AZ ELŐIRÁNYOZOTT MUNKÁLATOK BEMUTATÁSA AZ ÉPÍTÉSI TELEK RENDEZÉSÉN**

Az építési telek rendezésén a munkálatok felölelik annak előkészítését és kommunális felszerelését.

A telek előkészítésefelöleli a kutató munkákat, a földméréstani, geológiai és más alapokat, a terv és műszaki dokumentáció kidolgozását, a telek rendezési programját, szükség szerint a létesítmény eltávolítását, a terep helyreállítását és más munkálatokat.

A telek felszerelése felöleli a kommunális infrastruktúra létesítményének kiépítését és a közrendeltetésű területek kiépítését és rendezését.

* 1. **A TELEK ELŐKÉSZÍTÉSE** 
     1. **A telek beszerzése**

A telek beszerzése felöleli:

- ingatlan vásárlása: 6.000.000,00 dinár

- az építési telek igazgatását: 500.000,00 dinár.

* + 1. **Előkészítő munkálatok**

Az előkészítő munkálatok felölelik:

* a IIa rendű 105-ös számú állami út útvonala részletes szabályozási tervének kidolgozását Zenta település építési területén belül 1.927.200,00 dináros értékben (amelyből 1.527.200,00 dinár az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei)
* terv-műszaki dokumentáció kidolgozása a gyermekmedencére 2.850.000,00 dinár (amelyből 2.422.500,00 dinár más hatalmi szintek átutalásainak felhasználatlan eszközei),
* terv-műszaki dokumentáció kidolgozása az Árpád utca és a Vojislav Ilić utca kereszteződésének villanyrendőrrel való ellátására 576.000,00 dinár (amiből 460.800,00 dinár más hatalmi szervek átutalásainak felhasználatlan eszközei),
* a hidrotermális furat dokumentációjának felújítása 1.100.000,00 dinár,
* különböző tervdokumentáció kidolgozása 2.500.000,00 dinár
  + 1. **A telek előkészítésének összesítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sorszám | A beruházás leírása | A beruházás becsült értéke (RSD) |
|  | Telek beszerzése | 6.500.000,00 |
|  | Előkészítő munkálatok | 10.753.200,00 |
|  | ÖSSZESEN (előirányozott összeg): | 17.253.200,00 |

**5.2. A TELEK KOMMUNÁLIS FELSZERELTSÉGE**

**5.2.1. Vízellátási rendszer**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | A beruházás leírása | A beruházás becsült értéke (RSD) | A szolgálatok használati módja szerinti besorolás | Funkcionális rang szerinti besorolás |
|  | Ivóvízzel való ellátás igazgatása | 2.700.000,00 |  |  |
|  | A B-8/II-es kút fúrása Zentán a Dél vízfelfogónál | 10.835.000,00 |  |  |
|  | ÖSSZESEN (előirányozott összeg): | 13.535.000,00 |  |  |

**5.2.2. Csatornarendszer**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | A beruházás leírása | A beruházás becsült értéke (RSD) | A szolgálatok használati módja szerinti besorolás | Funkcionális rang szerinti besorolás |
| 1. | Előre nem látott költségek | 0,00 |  |  |
|  | ÖSSZESEN (előirányozott összeg): | 0,00 | a közös kommunális fogyasztás létesítményei | elsődleges hálózati rang |

**5.2.3. Elektro - energetikai hálózat**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Folyó javítások és karbantartás a közvilágításon Zenta község területén | 6.400.000,00 | a közös kommunális fogyasztás létesítményei | elsődleges hálózati rang |
|  | ÖSSZESEN (előirányozott összegek): | 6.400.000,00 |  |  |

* + 1. **Telekommunikációs hálózat**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | A beruházás leírása | A beruházás becsült értéke (RSD) | A szolgálatok használati módja szerinti besorolás | Funkcionális rang szerinti besorolás |
| 1. | Előre nem látható költségek | 0,00 |  |  |
|  | ÖSSZESEN (előirányozott összeg): | 0,00 |  |  |

* + 1. **Közlekedési felületek**

A programmal előirányozott munkálatok-kiépítés, megerősített karbantartás, az úthálózat rendszeres karbantartása:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | A beruházás leírása | ÖSSZESEN PÉNZESZKÖZÖK A MEGVALÓSÍTÁSHOZ | A szolgálatok használati módja szerinti besorolás | Funkcionális rang szerinti besorolás |
| 1 | A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása (pl. az utak rendes karbantartása, az útszegélyek karbantartása, a közlekedési szignalizáció és az útfelszerelés karbantartása, a vertikális és horizontális szignalizáció karbantartása, az utak karbantartási téli időszakban, az úti átkelők karbantartása a vasúti síneken át, az utak lecsapolási rendszerének karbantartása stb.) | 31.300.000,00 | a közös kommunális fogyasztás létesítményei | elsődleges hálózati rang |
| 2 | A kerékpárút kiépítetlen része a Tornyosi úton | 1.100.000,00 | a közös kommunális fogyasztás létesítményei | elsődleges hálózati rang |
|  | ÖSSZESEN (előirányozott összeg): | 32.400.000,00 |  |  |

* + 1. **A szabad területek rendezése**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | A beruházás leírása | A beruházás becsült értéke (RSD) | A szolgálatok használati módja szerinti besorolás | Funkcionális rang szerinti besorolás |
| 1. | A zöld felületek karbantartása | 18.500.000,00 | a közös kommunális fogyasztás létesítményei | elsődleges hálózati rang |
| 2. | A közrendeltetésű területek tisztaságának fenntartása | 10.000.000,00 | a közös kommunális fogyasztás létesítményei | elsődleges hálózati rang |
| 3 | A szökőkút és a játszóterek karbantartása a közterületeken, a városi strand karbantartása és beton gömbök elhelyezése | 10.900.280,00 | a közös kommunális fogyasztás létesítményei | másodlagos hálózati rang |
| 4 | A városi medence helyreállítása | 7.400.000,00 | a közös kommunális fogyasztás létesítményei | elsődleges hálózati rang |
| 5 | Játszóterek tervezése és kiépítése | 5.000.000,00 | a közös kommunális fogyasztás létesítményei | elsődleges hálózati rang |
|  | ÖSSZESEN (előirányozott összeg): | 51.800.280,00 |  |  |

* + 1. **Hővezetékek**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | A beruházás leírása | A beruházás becsült értéke (RSD) | A szolgálatok használati módja szerinti besorolás | Funkcionális rang szerinti besorolás |
| 1 | Hőenergia gyártása és disztribúciója | 1.000.000,00 | a közös kommunális fogyasztás létesítményei | elsődleges hálózati rang |
|  | ÖSSZESEN (előirányozott összeg): | 1.000.000,00 |  |  |

* + 1. **Más kommunális rendszerek (gázvezetékek, parti erődítmények)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | A beruházás leírása | A beruházás becsült értéke (RSD) | A szolgálatok használati módja szerinti besorolás | Funkcionális rang szerinti besorolás |
| 1. | Előre nem látható költségek | 0,00 |  |  |
|  | ÖSSZESEN (előirányozott összeg): | 0,00 |  |  |

* + 1. **Többrendeltetésű fejlesztési projektumok (pl. a terv műszaki dokumentáció kidolgozásának a költségei, szakmai felügyelet gyakorlása és az egyéb kísérő költségek a földterület kommunális felszereltsége különféle beruházásain)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sorsz. | A beruházás leírása | A beruházás értékének becslése (RSD) |
|  | Többrendeltetésű fejlesztési projektumok (pl. a terv műszaki dokumentáció kidolgozása, a szakmai felügyelet gyakorlása és az egyéb kísérő költségek a földterület kommunális felszereltsége különféle beruházásain stb.) | 22.000.000,00 |
|  | ÖSSZESEN (előirányozott összeg) | 22.000.000,00 |

* + 1. **A földterület kommunális felszerelésének összesítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sorszám | A beruházás leírása | A beruházás becsült értéke (RSD) |
| 1 | Vízellátási rendszer | 13.535.000,00 |
| 2 | Csatornarendszer | 0,00 |
| 3 | Elektro – energetikai hálózat | 6.400.000,00 |
| 4 | Telekommunikációs hálózat | 0,00 |
| 5 | Közlekedési felületek | 32.400.000,00 |
| 6 | A szabad felületek rendezése | 51.800.280,00 |
| 7 | Hővezeték | 1.000.000,00 |
| 8 | Más kommunális rendszerek | 0,00 |
| 9 | Többrendeltetésű fejlesztési projektumok (pl. a terv műszaki dokumentáció kidolgozása, a szakmai felügyelet gyakorlása és az egyéb kísérő költségek a földterület kommunális felszereltsége különféle beruházásain | 22.000.000,00 |
|  | ÖSSZESEN (előirányozott összeg): | 127.135.280,00 |

* 1. **AZ ELŐIRÁNYOZOTT MUNKÁLATOK ÖSSZESÍTÉSE AZ ÉPÍTÉSI TELEK RENDEZÉSÉN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sorszám | A beruházás leírása | A beruházás becsült értéke (RSD) |
| 1 | A fölterület előkészítése | 17.253.200,00 |
| 2 | A földterület kommunális felszerelés | 127.135.280,00 |
|  | ÖSSZESEN (előirányozott összeg) | 144.388.480,00 |

Megjegyzés: A beruházások becsült értéke RSD-ben van kimutatva. Az euró árfolyama a dinárhoz viszonyítva a jelen program kidolgozásának idején 1 euró = 117,34 RSD.

A program az alábbi munkálatokat tartalmazza, amelyek a következőkre vonatkoznak:

- a kommunális és vonalas infrastruktúra létesítményei kiépítésének lokációjára,

- a közrendeltetésű létesítmények kiépítésére szánt lokációra,

- a telek rendezésére szánt lokációkra,

- lakásépítési lokációkra,

- ipari és más gyártói létesítmények kiépítésének lokációira,

- üzleti, vendéglátói, kereskedelmi és stb. létesítmények kiépítésének lokációira,

- közlétesítmények kiépítésének lokációira (oktatás, kultúra, egészségügy, szociális védelem, stb.)

- kisipari és iparosi létesítmények kiépítésének lokációira,

- jelentős kommunális létesítmények (magisztrális közlekedési utak, víztisztító berendezések stb.)

- specifikus létesítmények a kommunális felszereltségére (temetők, parkok, nyilvános fürdők, nyilvános WC-k, hulladéktárolók stb.) és

- a tervdokumentációval felölelt munkálatok.

A munkálatok feltételezett feltételei és finanszírozási forrásai:

A munkálatok Zenta község 2023-as évi költségvetéséből kerülnek finanszírozásra.

**6. AZ ELŐIRÁNYOZOTT MUNKÁLATOK FINANSZÍROZÁSÁNAK FORRÁSAI ÉS FELTÉTELEI A TELEK RENDEZÉSÉN**

Az építési telek rendezésének finanszírozását Zenta község költségvetésében kell biztosítani, amely eszközöket az alábbiakból valósít meg:

- hozzájárulások az építési telek rendezéséhez,

- az építési telek bérleti díja,

- az építési telek elidegenítése vagy cseréje,

- a bérleti jognak a tulajdonjogra váltása,

- a felsőbb hatalmi szintek rendeltetésszerű átutalási eszközei,

- egyéb források, összhangban a törvénnyel.

Az építési telek rendezésének a finanszírozása lehetséges részarányosan az erre a célra megvalósított eszközök mértékével.

**7. A PROGRAM LEFOLYTATÁSÁNAK ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK INTÉZKEDÉSEI**

1. **A program végrehajtásának megszervezése**

A program végrehajtásának a megszervezésében a község polgármestere bír hatáskörrel, akit meghatalmazunk, hogy Zenta község nevében foganatosítson minden jogi cselekményt, megindítsa a megfelelő eljárásokat a jóváhagyás, az építési engedélyek, a munkálatok kivitelezése megkezdésének bejelentései és a használati engedély beszerzésére, az építési telek rendezése céljából.

1. **Külön feltételek a program megvalósítására**

Az építési telek rendezésére a hozzájárulásokból a jövedelem és az építési telek elidegenítéséből a jövedelem mozgásának figyelemmel kísérési eljárását Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a költségvetési és pénzügyi osztálya végzi.

Abban az esetben, ha tudomásunkra jut a jelen programmal előirányozott munkálatok módosult terjedelme, szerkezete és értéke, erről tájékoztatjuk a pénzügyi alosztályt, a költségvetést és Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a Helyi Akciótervét.

1. **A program módosításának és kiegészítésének a módja**

A 2023-as évi éves építési telek rendezésének programja módosításának és kiegészítésének a kidolgozását az alábbiak szerint kell eszközölni:

* Zenta község költségvetése módosításának és kiegészítésének a megkezdése,
* az aktivitások megvalósításának áttekintett üteme alapján az év folyamán egy bizonyos időszakban a szerződött kötelezettségek és az utólagosan benyújtott kezdeményezések a hiányzó infrastruktúra kiépítésére a meglévő településeken, valamint Zenta község érdeke esetében nagy értékű létesítmény kiépítésére, amely különleges jelentőséggel bír Zenta község számára, valamint az új lokációk rendezésének szükségletekor eszközölhető az előzőleg jóváhagyott pénzeszközök átcsoportosítása a hatékonyabb megvalósítás és a szerződés lehetősége megteremtésének céljából.

**8. ZÁRÓ RENDELKEZÉS**

A 2023-as évi éves építési telek rendezésének programját közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában és Zenta község hivatalos honlapján.

**Szerb Köztársaság**

**Vajdaság Autonóm Tartomány**

**Zenta község Petrović Veselin s. k.**

**Zentai Községi Képviselő-testület a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke**

**Szám: 350-60/2022-I**

**Kelt, 2022.\_\_\_**

**Z e n t a**